# Sistema Inteligente de Subvenciones y RAG Legal – Prototipado + Producción

## HITO 1 — Pre-producción y prototipos funcionales

Duración estimada: 21 días
Precio: 1.500 € (1 revisión)

Objetivo: entregar prototipos funcionales del Sistema Inteligente de Subvenciones y del RAG Legal, usando solo un subset representativo del corpus para optimizar costes y validar arquitectura, calidad de respuestas, prompts y lógica de recuperación antes del escalado.

### 1. Sistema Inteligente de Subvenciones (prototipo)

Incluye, tomando como referencia fandit.es:

- Visualización de ayudas/subvenciones estructuradas extraídas de INFO SUBVENCIONES (subset).

- Búsqueda avanzada inicial + filtros inteligentes básicos.

- Motor conversacional con IA capaz de responder en lenguaje natural con citación de las convocatorias procesadas.

- CRM inicial: registro de usuario + perfil básico de solicitante.

- Configuración en entorno de pruebas de boletines automáticos (semanales/mensuales).

- Inicio de procesos de limpieza, mantenimiento y actualización continua de la BD (escala reducida).

- Primera interfaz de gestión para uso interno.

### 2. RAG Legal (prototipo)

- Reemplazo inicial del RAG anterior con una nueva arquitectura RAG en pre-producción.

- Integración y mejora inicial de la API del BOE, con corpus reducido.

- Procesamiento estructurado inicial de la información legal (esquema, extracción, almacenamiento).

- Integración parcial de CENDOJ y consultas vinculantes PETETE.

- Motor conversacional semántico capaz de:

  - interpretar preguntas en lenguaje natural,

  - solicitar contexto cuando sea necesario,

  - minimizar alucinaciones en el subset.

## HITO 2 — Producción y finalización del proyecto

Duración estimada: 21 días
Precio: 2.000 € (2 revisiones)

Objetivo: convertir los prototipos en versiones finales en producción, integrando el corpus completo, filtros estabilizados, IA afinada y despliegue definitivo.

### 1. Sistema Inteligente de Subvenciones (producción)

- Integración y procesamiento completo de la BD de INFO SUBVENCIONES.

- Cierre y optimización de todos los filtros y buscador.

- Estabilización del motor IA con citación precisa.

- CRM completo: registro, perfil, historial y preferencias.

- Boletines automatizados en producción.

- Consolidación de los procesos de limpieza y actualización continua.

- Despliegue estable en el dominio final.

### 2. RAG Legal (producción)

- Integración total del corpus BOE, CENDOJ y PETETE.

- Afinado del razonamiento jurídico–fiscal–laboral sin alucinaciones.

- Optimización del motor semántico.

- Finalización del módulo administrador.

- Sistema de pago operativo.

- Despliegue final listo para uso interno y externo.

## Notas

- Incluye 30 días de soporte post-producción para corrección de errores derivados de la implementación.

- Se podrá reutilizar código aportado por el cliente o propio, dentro del alcance definido.

- Los dos sistemas se desarrollarán en paralelo.

- Se trabajará siguiendo el Documento Técnico proporcionado por el cliente.